## Datos base del proyecto

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Equipo | 3 personas |
| Duración | 3 meses |
| Esfuerzo | 3 × 3 = 9 persona-mes |
| Tasa de cambio | TRM del 23 de septiembre de 2026: $3.208,66 COP por USD |
| Páginas de documentación | SRS 28 + Plan de riesgos 4 + Diseño 32 = 64 páginas |

| Concepto de costo | Cálculo | Por mes | 3 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Nube backend + Neon (PostgreSQL) | (7 + 30) USD × 3.208,66 | $118.720 | $356.161 |
| Luz |  | $200.000 | $600.000 |
| Internet |  | $100.000 | $300.000 |
| Total |  | $418.720 | $1.256.161 |

## Métricas orientadas a la función: puntos de función (2.4.2)

### Archivos lógicos internos

| Archivo | Origen | RET / DET | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario | RI01 | 1 / 7 | Simple | 7 |
| Paciente | RI02, RI11 | 1 / 12 | Simple | 7 |
| Doctor | RI03 | 1 / 5 | Simple | 7 |
| Cita (+ historial de estado + recordatorio) | RI04, RI05, RI06 | 3 / ~21 | Medio | 10 |
| Tratamiento | RI07 | 1 / 8 | Simple | 7 |
| Abono (+ método de pago) | RI08, RI09 | 2 / ~12 | Simple | 7 |
| Cierre de caja | RI10 | 1 / 10 | Simple | 7 |
| Auditoría | RI12 | 1 / 7 | Simple | 7 |
| Total (8 archivos) |  |  |  | 59 |

### Entradas

| # | Entrada | RF | FTR / DET | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar sesión | RF01 | 1 / 2 | Simple | 3 |
| 2 | Solicitar recuperación (correo) | RF01 | 1 / 1 | Simple | 3 |
| 3 | Cambiar contraseña | RF01 | 1 / 3 | Simple | 3 |
| 4 | Registrar paciente | RF02 | 1 / 5 | Simple | 3 |
| 5 | Editar paciente | RF02 | 1 / 5 | Simple | 3 |
| 6 | Registrar cita con validación de cruce | RF04, RF05 | 3 / 7 | Complejo | 6 |
| 7 | Registrar cita de urgencia | RF08 | 3 / 7 | Complejo | 6 |
| 8 | Reagendar o cancelar cita | RF05, RF06 | 2 / 6 | Medio | 4 |
| 9 | Actualizar estado de la cita | RF06 | 1 / 4 | Simple | 3 |
| 10 | Registrar recordatorio y respuesta | RF07 | 1 / 5 | Simple | 3 |
| 11 | Registrar tratamiento y valor total | RF10 | 3 / 7 | Complejo | 6 |
| 12 | Registrar abono (método, banco, regla del 50 %) | RF11 a RF14 | 3 / 6 | Complejo | 6 |
| 13 | Actualizar estado del tratamiento | RF12, RI07 | 1 / 3 | Simple | 3 |
| 14 | Registrar conciliación del cierre de caja | RF15, RI10 | 2 / 5 | Medio | 4 |
|  | Total (14) |  |  |  | 56 |

### Salidas

| # | Salida | RF | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reporte de cierre de caja por doctor y método (PDF/xls) | RF15 | Medio | 5 |
| 2 | Ficha de pagos con saldo pendiente calculado | RF11 | Medio | 5 |
| 3 | Reporte de pagos agrupado por doctor | RF13 | Medio | 5 |
| 4 | Sugerencia de especialista (regla edad + motivo) | RF03 | Simple | 4 |
| 5 | Correo de recuperación de cuenta | RF01 | Simple | 4 |
|  | Total (5) |  |  | 23 |

### Peticiones o consultas

| # | Consulta | RF | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buscar pacientes (nombre, cédula) | RF09 | Simple | 3 |
| 2 | Buscar citas (doctor, fecha) | RF09 | Medio | 4 |
| 3 | Ver agenda diaria por doctor | RF04, RF16 | Medio | 4 |
| 4 | Ver resumen de citas próximas por confirmar | RF16 | Medio | 4 |
| 5 | Consultar disponibilidad de horarios | RF05 | Simple | 3 |
| 6 | Consultar detalle de cita (estados, historial, recordatorios) | RF06, RF07 | Simple | 3 |
| 7 | Consultar ficha del paciente | RF02 | Simple | 3 |
|  | Total (7) |  |  | 24 |

### Interfaces externas

| Interfaz | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- |
| Servicio de correo externo (SMTP) | Simple | 5 |

### Cuenta total sin ajustar

| Elemento | Simple | Medio | Complejo | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entradas (×3 / 4 / 6) | 8 → 24 | 2 → 8 | 4 → 24 | 56 |
| Salidas (×4 / 5 / 7) | 2 → 8 | 3 → 15 | 0 | 23 |
| Peticiones (×3 / 4 / 6) | 4 → 12 | 3 → 12 | 0 | 24 |
| Archivos (×7 / 10 / 15) | 7 → 49 | 1 → 10 | 0 | 59 |
| Interfaces (×5 / 7 / 10) | 1 → 5 | 0 | 0 | 5 |
| Cuenta_total |  |  |  | 167 |

### Factores de ajuste (escala 0 a 5)

| # | Pregunta | Fi | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Copias de seguridad y recuperación fiables? | 4 | RNF05 y respaldos automáticos fuera del servidor |
| 2 | ¿Comunicación de datos? | 4 | Web cliente-servidor, HTTPS y API REST |
| 3 | ¿Procesamiento distribuido? | 2 | Navegador, backend, BD y correo, en un solo servidor |
| 4 | ¿Rendimiento crítico? | 3 | RNF01 pide menos de 6 s, sin ser tiempo real |
| 5 | ¿Entorno operativo existente y muy usado? | 1 | Sistema nuevo, una sola clínica |
| 6 | ¿Entrada de datos interactiva? | 5 | Toda la captura es en pantalla |
| 7 | ¿Entrada interactiva en múltiples pantallas u operaciones? | 4 | Agendar cita y registrar abono pasan por varios pasos |
| 8 | ¿Archivos maestros actualizados en línea? | 4 | Citas, estados y abonos se actualizan al instante |
| 9 | ¿Entradas, salidas, archivos o peticiones complejos? | 3 | Cita con validación, abono con regla del 50 %, cierre de caja |
| 10 | ¿Procesamiento interno complejo? | 3 | Cruces de horario, saldos y sugerencia de especialista |
| 11 | ¿Código reutilizable? | 2 | Módulos por capas, sin diseño explícito para reutilizar |
| 12 | ¿Conversión e instalación en el diseño? | 2 | La migración desde papel solo está en el plan de riesgos (R10) |
| 13 | ¿Múltiples instalaciones en distintas organizaciones? | 0 | Solo un centro |
| 14 | ¿Facilita cambios y es fácil de usar? | 4 | RNF02 de usabilidad y arquitectura modular |
|  | Σfi | 41 |  |

### Resultado

- Factor de ajuste = 0,65 + 0,01 × 41 = 1,06

- PF = 167 × 1,06 = 177,02, es decir, 177 puntos de función

### Indicadores por punto de función

| Indicador | Fórmula | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Productividad | PF / persona-mes = 177 / 9 | 19,67 PF por persona-mes |
| Costo | Costo / PF = 1.256.161 / 177 | $7.097 COP por PF |
| Documentación | Páginas / PF = 64 / 177 | 0,36 páginas por PF (2,77 PF por página) |
| Calidad | Errores / PF = 12 / 177 (los 12 errores del anexo) | 0,068 errores por PF |

## Métricas orientadas al tamaño (2.4.1)

Aún no hay código. Las líneas de código (LDC) se estimaron por retroconversión desde los puntos de función: 177 PF × 53 LDC/PF ≈ 9.381 LDC, con 53 como valor típico de referencia para Java. Es una estimación y se reemplazará por el dato real cuando exista el código.

| Proyecto | LDC | Esfuerzo | Costo $ | Páginas doc. | Errores | Defectos | Personas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agendamiento y abonos García Osorio | ≈ 9.381 (estimado) | 9 persona-mes | 1.256.161 | 64 | 12 | 0 | 3 |

Los 12 errores son las inconsistencias detectadas al revisar el SRS, el plan de riesgos y el diseño antes de la entrega (ver anexo). Los defectos son 0 porque el sistema aún no se entrega.

| Métrica derivada | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Errores por KLDC | 12 / 9,381 | 1,28 |
| Defectos por KLDC | 0 / 9,381 | 0 |
| Páginas de documentación por KLDC | 64 / 9,381 | 6,82 |
| Errores por persona-mes | 12 / 9 | 1,33 |
| LDC por persona-mes | 9.381 / 9 | ≈ 1.042 |
| Costo por página de documentación | 1.256.161 / 64 | ≈ $19.628 COP |

## Métricas de calidad (2.5)

### Eficacia de la eliminación de defectos (EED)

Como aún no hay código ni pruebas, los "problemas" son los 14 riesgos del Plan de Riesgos. Para cada uno se revisó si su medida preventiva principal ya está definida en el SRS o en el diseño:

- Cubierto (1 punto): la medida está definida. El problema se filtra antes de la entrega (E).

- Parcial (0,5): está la medida principal, pero faltan piezas importantes.

- No cubierto (0): no aparece en ningún documento. Ese problema llegaría al usuario (D).

| Riesgo | Qué ya existe en SRS o diseño | Estado |
| --- | --- | --- |
| R01 Internet o servicio caído | Nube (RNF03) y acceso móvil. Faltan monitoreo, prueba de recuperación y modo sin conexión | Parcial |
| R02 Falla eléctrica | App web responsiva (RF17), acceso desde otro dispositivo, datos en la nube | Cubierto |
| R03 Doble agendamiento | Validación en backend y mensaje de conflicto (RF05, RF08). Faltan bloqueo o transacciones y pruebas simultáneas | Parcial |
| R04 Descuadre de pagos | Saldo automático (RF11), regla del 50 % (RF12), método y banco (RF14), auditoría (RI12) | Cubierto |
| R05 Pérdida de datos | Respaldos automáticos fuera del servidor (RNF05) y auditoría. Faltan cifrado, prueba de restauración y permisos para borrar | Parcial |
| R06 Acceso no autorizado | Login, contraseñas cifradas, HTTPS, control de acceso, auditoría. Faltan bloqueo por intentos, cierre de sesión y política de contraseñas | Parcial |
| R07 Baja adopción | Flujos simples (RNF02), colores por estado como en la libreta, pruebas de usabilidad (objetivo 4) | Cubierto |
| R08 Cambios de alcance | Modelo incremental y alcance definido. Faltan criterios de aceptación escritos | Parcial |
| R09 Rendimiento y navegadores | Meta de 6 s (RNF01), frontend liviano, índices, prueba en Chrome y Safari (RNF06) | Cubierto |
| R10 Migración inicial | Ningún documento define carga inicial, formato ni validación de duplicados | No cubierto |
| R11 Recordatorios | Registro de recordatorios (RF07, RI06) y vista de citas por confirmar (RF16) | Cubierto |
| R12 Especialista mal sugerido | Sugerencia editable (RF03). Faltan reglas escritas por edad y motivo, y casos de prueba | Parcial |
| R13 Falta de personal | Arquitectura modular y documentada. Falta constancia de control de versiones y revisiones | Parcial |
| R14 Evento externo grave | Nube con respaldos fuera del servidor. Falta definir dónde viven el código y la documentación, y los canales remotos | Parcial |

Conteo: 5 cubiertos, 8 parciales y 1 no cubierto.

- E = 5 + 8 × 0,5 = 9

- D = 14 − 9 = 5

- EED = E / (E + D) = 9 / 14 = 0,64 (64 %; el valor ideal es 1)

Con lo definido hasta hoy, el diseño detiene cerca del 64 % de los problemas anticipados. El riesgo que más se escaparía es R10 (migración inicial), y los parciales indican qué falta escribir para subir el EED.

Aclaración: en la sección 3 los "errores" son los 12 del anexo (fallas encontradas en la documentación). En el EED los "problemas" son los 14 riesgos del plan. Son dos conjuntos distintos, elegidos porque aún no hay código.

### Otras medidas de calidad

| Medida | Definición | Valor actual | Base del valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrección | Defectos por KLDC | 0 (ver 2.4.1) | No hay entrega, por lo tanto no hay defectos |
| Facilidad de mantenimiento | Tiempo medio de cambio (TMC) | Pendiente | Se medirá con el primer cambio real. A favor: arquitectura en 3 capas y 8 módulos. En contra: R08 y R12 anticipan cambios de reglas |
| Integridad | 1 − amenaza × (1 − seguridad) | 0,97 | Estimaciones del equipo: amenaza = 0,20 (acceso no autorizado, R06) y seguridad = 0,85 (HTTPS, contraseñas cifradas, control de acceso, auditoría) |
| Facilidad de uso | Tiempo de aprendizaje, tiempo de uso eficiente y aceptación | Solo metas | Aún no hay pruebas con la secretaria (R07). Se usan como meta las cotas de los casos de uso |

Nota sobre la integridad: el material de clase escribe la fórmula como (1 − amenaza) × (1 − seguridad), que con los mismos datos da 0,12. Se usó la forma original de Pressman, 1 − amenaza × (1 − seguridad), porque un valor más cercano a 1 indica mayor integridad. Amenaza y seguridad son estimaciones, no mediciones.

Metas de tiempo de facilidad de uso, tomadas de los casos de uso e incluyendo el inicio de sesión:

| Tarea | Meta |
| --- | --- |
| Iniciar sesión | 100 s |
| Registrar paciente | 260 s |
| Registrar abono | 140 s |
| Agendar cita | 155 s |
| Generar reporte de cierre | 150 s |

## Diagrama de espina de pescado (2.2)

Problema principal: fallas en el agendamiento y en el control de pagos.

Causas potenciales: los 14 riesgos del Plan de Riesgos, agrupados por tipo. El porcentaje de cada rama es el número de riesgos de la rama sobre el total de 14.

| Rama | Riesgos | Cantidad | Relevancia | De prioridad alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología | R01, R02, R09 | 3 | 21,4 % | 2 |
| Seguridad y datos | R05, R06, R10 | 3 | 21,4 % | 2 |
| Reglas de negocio | R03, R04, R12 | 3 | 21,4 % | 2 |
| Usuario y operación | R07, R11 | 2 | 14,3 % | 1 |
| Proyecto y equipo | R08, R13, R14 | 3 | 21,4 % | 0 |
| Total |  | 14 | 100 % | 7 |

Detalle de cada rama:

- Tecnología (3 de 14, 21,4 %)

  - R01: indisponibilidad de internet o del servicio, especialmente los sábados. Prioridad alta (RNF03, RF17).

  - R02: falla eléctrica o daño del computador principal. Prioridad alta (RNF03, RF17).

  - R09: rendimiento insuficiente o incompatibilidad en móvil y navegadores. Prioridad media (RNF01, RNF06).

- Seguridad y datos (3 de 14, 21,4 %)

  - R05: pérdida, corrupción o eliminación accidental de datos. Prioridad alta (RNF05, RI12).

  - R06: acceso no autorizado a datos personales o registros financieros. Prioridad alta (RF01, RNF04).

  - R10: migración inicial incompleta o duplicada de pacientes y pagos en papel. Prioridad media (RI02 a RI10).

- Reglas de negocio (3 de 14, 21,4 %)

  - R03: doble agendamiento o conflicto al insertar una urgencia. Prioridad alta (RF04, RF05, RF08).

  - R04: descuadre de pagos, abonos o cierre de caja. Prioridad alta (RF10 a RF15).

  - R12: asignación incorrecta del especialista sugerido. Prioridad media (RF03).

- Usuario y operación (2 de 14, 14,3 %)

  - R07: baja adopción o rechazo por dificultad de uso. Prioridad alta (RNF01, RNF02).

  - R11: recordatorios no registrados o citas sin confirmación oportuna. Prioridad media (RF07, RF16).

- Proyecto y equipo (3 de 14, 21,4 %)

  - R08: cambios de alcance o requisitos durante el desarrollo. Prioridad media.

  - R13: ausencia de integrante o capacidad insuficiente del equipo. Prioridad media.

  - R14: evento externo grave que afecte la sede o la continuidad. Prioridad baja.